Modul A3 Fallstudie

Erstelldatum

November 2006

Autoren

Kened und Valentin

Auftragsgeber

Franz von Arx

# Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	2

2	Mitarbeiter	3

3	Rahmenbedingungen des Projekts	3

4	Vorgehen des Projekts	4

4.1	Tag 1	4

4.2	Tag 2	5

4.3	Tag 3	5

4.4	Tag 4	6

4.5	Tag 5	6

5	Sonstige Notizen	6

# Mitarbeiter

An dem Projekt gearbeitet haben:

Grenacher Adrian		GRAD

Grötsch Valentin			GRVA

Holliger Roy			HORO

Koller Micheal			KOMI

Matici Kened			MAKE

Schumann Fabian		SCFA

Traber Chantal			TRCH

# Rahmenbedingungen des Projekts

 Notiz erfassen

 Notiz suchen (Stichwort, Volltext)

 Notiz löschen

 Suchergebnisse anzeigen

 Notiz bearbeiten

 Notiz speichern (DB)

 brauchbar mit GUI und HTML

# Vorgehen des Projekts

## Tag 1

- Projektleiter bestimmen

 ITPL: Michael Koller

 BPL: Franz von Arx

- Auftrag/Text lesen um Überblick zu erhalten

- Glossar erstellt und erste Begriffe eingefügt

- Grobanalyse des Programms

- Ziele für den ersten Tag

  - Grobanalyse

  - Use Case/Diagramm erstellen

Gruppen:

- Kened, Valentin: 	Neue Notiz erstellen

- Fabian, Adrian, Roy:	löschen Notiz

- Chantal, Michael:	suchen Notiz, bearbeiten Notiz

  - Klassendiagramm:		Note, Notesearcher, Author, History,

Notesaver,  Category, System, Searchcriterium

  - Besprechung

- UseCase wurden erstellt. Vielleicht noch nicht alle

- Klassendiagramm wurde angefangen. Attribute und Methoden müssen noch gesetzt

Pendenzen

Besprechung mit BPL

- Hierarchie in UseCase berücksichtigen

- Neue Kategorien erfassen, wie funktioniert das? UseCase?

## Tag 2

- Activitydiagramm zu den einzelnen Use Cases erstellt: HORO, GRAD, MAKE

- Klassendiagramm mit den Beziehungen und den Attributen erweitert: TRCH, GRVA, KOMI, SCFA

- Testfälle zum System erstellt: GRAD, HORO, MAKE

- am Klassendiagram im Plenum gearbeitet und fast fertig gestellt

- Glossar wurde aktualisiert genauso wie dieses Protokoll

Ziele die heute nicht erfüllt werden konnten:

      - Besprechung Activitydiagramm (Plenum)

      - Use Cases ergänzen

      - Testfälle besprechen

Auf das tägliche Meeting mit dem Auftraggeber/BPL wurde verzichtet.

## Tag 3

- Use Case ergänzen:	SCFA, MAKE

- 2 GUI Prototypen:

Gruppe 1: HORO, GRAD

Gruppe 2: KOMI, GRVA

- Besprechung Activitydiagramm (verschoben auf Tag5)

- Besprechung Testfälle evt. Ergänzen (verschoben auf Tag 5)

- Klassendiagramm

- (Controller & Model)

- Dokumentation ergänzen

- Glossar erweitern

ID bei Notiz

## Tag 4

- Klassendiagramm

- MVC (Modell View Controller)

- Prototypen von GUI zusammenfügen

- erste GUI begegnung

- Dokumentation ergänzen

- Glossar erweitern

## Tag 5

- Klassendiagramm von Gui

- Test (Modul A1-A3)

- Besprechung Activitydiagramm

- Besprechung Testfälle evt. Ergänzen

- Vorbereitungen abschliessen

- Dokumentation ergänzen

- Glossar erweitern

# Sonstige Notizen

Es sollte soweit alles Klar sein, da alle Klassendiagramme dokumentiert wurden und der Rest elektronisch ist.